# XX專案

# _工程承攬契約

合約審閱編號： NCIC-S20254324

合約等級:一般

審閱編號:NCIC-S20254324

立契約人

# 工程承攬契約

（以下簡稱甲方）

（以下簡稱乙方）

茲因甲方客戶【】 (下稱「客戶」)業務需要，甲方委託乙方承攬契約工程，雙方特訂定本契約共同遵守，約定條款如下：

## 第一條	工程案名稱

本工程案之工程名稱：XX專案

## 第二條	工程案地點

本工程案之工程地點：。

## 第三條	工程總價

一、 本工程採總價給付，本契約總價為新臺幣 16,695,000 元整（含稅），詳附件五報價單。

二、 本契約總價為乙方詳閱本工程契約所附之圖說、施工規範及文件、並實地勘查充份考量施工過程中任何可能之變異、氣候、施工狀況與損害工地臨近財產或傷害該財產占有人之風險後，計算得出承攬本工程之價格，已包含本工程所發生之任何稅捐、規費、雜費、設施費、運費、水電費、電話費、保險費、工地管理費、勞工安全費、環保衛生費、試驗費、工棚費及材料等一切費用，未列入附件五報價單之項目或數量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，乙方同意日後絕不以現狀差異或漏項為由請求追加工程款。

三、 本契約簽定後，乙方不得因物價波動、匯率變動、法令變更、圖說未盡明瞭、估價不全或其他違反契約規定之理由而要求補貼工程款或調整契約單價。

四、 本契約係以新臺幣報價，均內含營業稅。乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔。進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，均由乙方負擔。另本契約依法所生其他稅捐負擔，則悉依相關稅捐法令函釋辦理。

五、 乙方提出之給付已考量前述費用及成本（包含最新關稅規定），縱因嗣後法令或政策之新增或變更致履約費用增加者，未經甲方書面同意，乙方不得以任何理由調漲本契約之總價款及相關費用。   合約等級:一般

## 第四條	工程範圍

一、 本工程之施工方式，乙方應依據甲方提供之地點及範圍，進行工程之勘查、設計、施工及完工測試等，其餘相關詳細工程範圍如附件五報價單之工程 工項。乙方應事先以書面提出釋疑，否則案經甲方核准後，乙方仍應依圖 施工。且甲方對工程範圍文件之核定，並不解除乙方依本契約所附規範及 相關圖說規定辦理之責任。

二、 所有本契約之圖說、標準施工規範、職業安全衛生手冊、交通設施手冊、施工說明書及所有相關附件等，乙方於簽約與施工前應完全明瞭並同意遵照辦理，施工時乙方不得再有異議。

三、 凡圖說中未註明而為施工技術所必要者，或為工程上合理推論及施工慣例上應有者，乙方不得推諉或以任何理由要求加價。乙方對本契約圖說有所變更時，須事先檢附施工圖說與相關文件經甲方與客戶以正式函文同意後始得辦理，否則因此造成之損失概由乙方負賠償責任。

四、 甲方對本契約內容有隨時變更權限，乙方應無條件配合辦理。變更如屬既有項目數量增減者，雙方同意依據原訂單價予以增減價金；如屬新增項目時，雙方同意以本契約中相似規格貨品或施工方式之單價計價，如無相似項目可供參考時，則以雙方議價方式辦理。

五、 如因甲方變更行為致乙方須廢棄已完成工程之一部分或已到場之合格材料時，由甲方驗收受領後，依據本契約所訂單價給付價金。但如屬於更改式樣、零星項目變更或施作、工程施工之合理推論及工程慣例與施工技術上所不可或缺者，雖圖樣及施工說明書未經載明，如為乙方完成履約所必須者，乙方同意無條件配合甲方指示辦理，絕不藉詞推諉或額外請求追加工程款。

## 第五條	工程期限

一、 本工程應依附件一工程進度表準時完成。非經甲方函覆同意，不得延長工期。工程進行中，甲乙雙方得經協議擬定各階段配合施工期限，若因乙方未能適時參與協商，則經甲方所核定之各項工程期限，乙方均同意遵守。

二、 本契約如屬分段完工，則各階段施工進度有所延誤時，甲方得依約停止計價，乙方不得異議。

三、 工期展延：如有因不可歸責於乙方之障礙因素、變更設計或其他屬天災人禍等不可抗力之事由，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數，甲方得審酌情形後，以書面核定延長履約期限。甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，且不得據以提出賠償損失或停工結算等請求。

## 第六條	付款辦法

一、 請款及付款日期採下列之方式：

- 分期付款，於甲方就乙方完成下開各期之工作，且已收到客戶之各期工程款項後分期付款如下：

第一期：乙方提交細部設計圖經甲方及客戶核定後，甲方應給付本契約總

價 20%即 3,339,000 元(含稅)予乙方。

第二期：乙方完成設備交貨(即附件五報價單各細項工程「設備交貨項目」之勾選項目) 經甲方及客戶確認後， 甲方應給付本契約總價 30% 即 5,008,500 元(含稅)予乙方。

第三期：軟體(系統)及硬體設備安裝完成經甲方及客戶核定後，甲方應給付本契約總價 30%即 5,008,500 元(含稅)予乙方。

第四期：本工程全部經甲方及客戶驗收合格後，甲方應給付本契約總價

20%即 3,339,000 元(含稅)予乙方。

二、 乙方應依前項約定，於符合請款條件時，開具請領發票憑證及相關請款文件向甲方請款。甲方於收到前述文件並確認無誤後，於發票日後 45 天內給付該期款項至乙方指定帳戶。

三、 如因可歸責於乙方之事由，致甲方無法自客戶處取得全部或當期工程款，則乙方應對甲方之損失負責。

## 第七條	保證金條款

一、 乙方應依以下之方式繳交保證金：

- 乙方無須繳納履約保證金和保固保證金。

## 第八條	遲延罰款

一、 除本契約另有約定外，倘乙方無法依契約規定之期限完工或改正完成，每逾一日則應支付甲方按本工程總價金千分之一計算之懲罰性違約金。因可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，懲罰性違約金應計算至終止或解除契約之日止。

二、 甲方得自乙方得請領之工程款、保證金或其他款項中扣抵懲罰性違約金或損害賠償，或逕向乙方求償。

三、 懲罰性違約金最高上限為本工程契約總價，此項懲罰性違約金不妨礙甲方向乙方請求其他損害賠償權利之行使。如因可歸責於乙方之事由致甲方受到客戶罰款時，該罰款應由乙方負擔。

四、 倘可歸責於乙方遲延履行，並經自甲方以書面通知仍未履行完成本工程義務時，甲方得立即以書面通知終止或解除本契約。除依本條第一項違約金外，甲方有權另覓其他公司承攬，乙方應按比例返還已收受之費用，如甲方另受有損害，乙方仍應負損害賠償責任。

## 第九條	工程品質與管理

一、 工程品質

(一) 乙方保證所有工程完工後交予甲方或客戶之設備與材料，除契約另有規定外，均為新品且品質優良，無任何缺陷或違反法律規範。

(二) 工程施工期間，甲方或客戶實施定期或不定期工程品質之檢查時，乙方應即配合辦理。

(三) 乙方應依本契約書、報價單、工程進度表以及所附圖說文件施工，如發現乙方未按圖說施工或有不當措施，致損害工程品質或危及工程安全時，甲方得令乙方即時改善，如無法改善者，應由乙方拆除重做，其因此造成之一切費用及後果，概由乙方負擔。

(四) 如工程施工遇有明顯之分段步驟，或按一般習慣需先經檢驗、試驗及測量等審查合格後才可繼續施工者，乙方需先報經甲方及客戶派員審查認可後，方得進行初步施工，如未經認可，擅自進行施工，甲方得飭令拆除重做，其一切費用及後果概由乙方負擔。

(五) 乙方不得因配合甲方或客戶於合理期間內所進行之檢查及審查工作，要求任何補償，或藉詞申請延長工期。

(六) 驗收為品質管制重要項目，乙方應予甲方或客戶充分協助及便利。如有 必要及合理之挖拆與修補者，乙方不得推諉及要求補償。如有與設計、施工圖說、材料規範及契約規定不符者，乙方需按規定修改妥當，再報 請甲方及客戶複驗。

二、 乙方應指派具有足以勝任本工程類似經驗之專人常駐工地，督率施工並接受甲方及客戶之指示。

三、 乙方及其員工進入客戶場所時，應遵循客戶要求，並應派足夠人員進行本工程之施工，如遇有不足以致影響工作進度，並經甲方警告後均無改善，甲方得視需求另雇人員進場施作，乙方不得以任何理由阻撓，且所產生之費用由本工程價金中扣除。

四、 本工程進行中甲方及客戶得隨時派員監督及考核乙方之用料及施工情形，如發現乙方用料及施工違反本契約時，甲方及客戶得立刻要求乙方拆除重做或暫停施工，停工之損害及所需之費用均由乙方負責。如乙方不停止施工，甲方除得終止本契約，倘致甲方或客戶受有損害並得請求損害賠償。

五、 非經甲方之事前書面同意，乙方不得轉包或分包本工程，乙方違反本約定 時，甲方除得終止本契約外，並得要求本工程總價金 20%之懲罰性違約金，懲罰性違約金得逕自工程款中扣除。

六、 乙方對其所僱用及經甲方同意之轉包、分包商之員工之生活食宿、醫療、衛生應自行負責，如有不當行為或違反法令引起糾紛均由乙方自行處理與甲方無涉。

七、 工地材料、用具及已施作之工程，概由乙方負責保管與維護。倘有損壞短

少，乙方應於客戶通知正式驗收前負責修復補足，如乙方經通知仍未修復補足時，甲方得自行或委由第三人修復補足，相關費用則乙方同意由其未領工程款或保留款中扣抵。

八、 在主體工程未經客戶正式驗收前，如甲方或客戶有需要使用時，乙方不得拒絕，但應由雙方會同協商認定相關權利與義務後，由甲方或客戶先行接管使用。

九、 本工程甲方除提供地點外，其它有關完成本工程之一切之工料搬運組裝等費用概由乙方負責。

十、 若有甲方及客戶提供乙方使用之材料、機具均應愛惜使用，如有遺失或損壞應照市價賠償。

十一、 如經甲方要求，乙方應負責將參與本工程之人員、轉包(即指統包，以下亦同)或分包商等之姓名或名稱以書面告知甲方。

十二、 如前款所述人員或廠商有不能勝任或過去施作甲方、甲方關係企業或客戶之工程有不良紀錄之情事時，一經甲方要求，乙方應負責排除其參與本工程，甲方並得禁止其繼續施作。

十三、 乙方在施工期間及契約有效期間內應遵守「空氣污染防制法」、「噪音管制法」、「廢棄物清理法」等環境保護及其他相關法令之規定，並做適當之防治措施。有關廢棄物之清運處理，應依當地主管機關之規定辦理，不得任意棄置。

十四、 其他因本工程所導致對甲方、客戶或第三人之任何損害，如可歸責於乙方時，應由乙方負完全賠償責任。

## 第十條	施工責任

一、乙方因施工所產生之廢棄物，應負責清理完畢且不得向甲方索取任何費用，如甲方以書面通知乙方後尚未改善由甲方代為清理或儲存，所有費用均由乙 方支付。

二、乙方施工期間應保持環境清潔，凡在施工範圍內之廢料，應依廢棄物清理法及相關單位建築管理規則等規定儘速清除，並將施工期間內造成公共設施之損害予以修復。倘乙方未依約定辦理，甲方得代為雇工清理或修復，所有費用均由乙方支付。

三、與本契約有關之其他工程或臨時裝置，如由甲方自行辦理或經甲方交由其他 廠商辦理者，乙方有義務隨時與該廠商連繫協調合作，如因可歸責於乙方之 事由而不能協調致延誤工期，仍依本契約第八條辦理；若發生意外情事時，其一切損失概由乙方負責。

## 第十一條	工地安全

一、本契約施工期間，乙方一切行為應遵照職業安全衛生法及施行細則、職業安

全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準規定及有關環保法令如實辦理，若因其未依遵循職業安全衛生法致發生意外事故或主管機關處以罰鍰（金）時，乙方應負擔所有法律責任與賠償責任。

二、乙方保證施工期間絕對不任用童工、非法居留、非法不得任用之本籍或外國籍勞工及治安當局認為有違害治安嫌疑或通緝在案之人員，且由乙方自行負責查核之責，若有違法任用情事，一經查獲，除無條件立即撤出工地外，乙方願負法律上完全責任（含但不限於行政、刑事及民事上責任），並接受相關主管機關之處分，一切概與甲方無涉。

三、有關本工程施工性質、施工作業規範、工作或作業場所環境、施工作業潛在危害因子、施工作業安全衛生應注意事項、工作或作業場所安全防護設施須如何設置與施作安全及職業安全衛生管理等應注意事項，甲方之工作或作業場所負責人已完全明確的告知，乙方與乙方負責人亦已充分知悉了解危害告知相關事項與法規，並願意承諾必會遵照甲方及客戶規章規定辦理職業安全衛生管理工作與事項，及遵守職業安全衛生一切規定。

四、施工期間應注意施工安全防止意外事故發生，倘若因乙方或其所僱用之員工，因疏忽而不慎發生意外，損及甲方或第三人權益時，乙方應負責賠償。

五、施工期間乙方應對周圍環境做妥善防護，如可歸責於乙方事由危及臨近公私產業、建物、道路、管線及第三人生命財產之虞或產生任何損失，概由乙方負責修復及賠償。

六、乙方工作人員進入工地應配帶戴安全帽、鞋等用具，在特定危險地方工作應 依有關法規備有特定別防護措施，以維護安全。乙方工作人員及其統包商或 分包商之人員，其等安全均由乙方負全責，如發生意外除由乙方負責賠償，並應向甲方提出書面報告且不得向甲方索賠。

七、本工程期間如發生意外事故，造成人員傷亡嚴重達三人(含)以上受傷或一人 (含)以上死亡者，乙方應於 24 小時之內向當地勞工檢查單位報備，並通知甲方。

八、乙方並應使其統包商及分包商本工程期間遵守甲方及客戶所訂定之相關規定。

## 第十二條	驗收、保固期間及危險負擔

一、乙方於本工程完成時，應通知甲方驗收，如有任何部分施工不良或規格不符 之處，乙方應於甲方指定期限內修改或重作後再行申請甲方複驗 (乙方不得 要求增加工程款) ，如未於甲方指定限期內完成修改或重作並通過複驗者，視為逾期，依本契約第八條之規定處理。如因可歸責於乙方事由致甲方客戶 未取得智慧建築標章，則視為驗收不合格。

二、中央監控設備系統工程及 CCTV 系統設備工程之保固期間為 2 年，其餘工程(門禁管制對講系統工程／緊急求救對講保全工程／資訊看板暨視訊會議

系統／智慧健康管理系統)之保固期為 1 年，均自甲方及客戶驗收合格後起算。

三、保固期間內，如本工程有設備零件、品質等之裂損、不良、損壞、故障等之瑕疵，或乙方之安裝、施工技術之缺失，或其他不符合契約規定功能效益等，或其他瑕疵而非歸責於甲方人為因素者，乙方應修補或換新，並在甲方指定期限內完成，甲方不另付工料及人員費用。若乙方未於甲方指定之期限內修復完畢，甲方得逕行雇工代為修復，其一切費用概由乙方負擔不得異議。

四、保固期限內如乙方未於甲方限期內完成修補或換新或履行其他保固責任，視為逾期，依本契約第八條第一項之規定處理。

五、危險負擔：

(一) 本工程未經驗收完成及全部交付予客戶前，由乙方負擔本工程之毀損、滅失等危險。

(二) 本工程所需各項設備及器具，其毀損、滅失或被盜之危險概由乙方自行負擔，與甲方無關。

## 第十三條	保密責任

一、本契約中，「機密資料」意指本契約及任何非公開性或通常不為大眾知悉， 而由一方當事人提供或揭露予他方，或一方當事人因商議或進行合作而知悉、持有他方之技術性、商務性或其他性質之資訊、資料或數據（包括但不限於任一方之營業秘密、商務機密、與技術有關之知識及資訊、提供物品或財務之廠商資料、客戶資料、人事資料、商業計劃、促銷及行銷活動、財務狀況及其他商務活動等）。機密資料呈現之形式及媒體包括但不限於：文件、磁 碟、磁碟片、光碟片、電子郵件、電磁紀錄、報告、文字往來、錄音帶、錄影帶、筆記、圖紙、模型、規格說明、彙編文件、電腦程式及以其他媒體呈現或保存機密資料之有體或無體物。

二、本契約之「機密資料」亦包括揭露方或接受方依據機密資料之一部或全部所重製、製作、編撰、匯編之任何形式資料；以口頭呈現或提供之資料、資訊或數據亦為機密資料。「機密資料」係以書面、電子郵件或展示等方式揭露者，在揭露時已標示為「機密」、「密」、「Confidential」、「Proprietary」或類似性質之用語；若係以口頭呈現或提供之資料，則須在揭露時聲明其為機密，並在揭露後 15 天內，以書面將該資訊摘錄，並加上前述機密用語之標示並交於收受方確認。

三、除本契約或雙方另有書面約定外，任一方於收受下列機密資料後，應予保密，不可揭露予他人：

(一) 任何雙方所揭露之機密資料。

(二) 雙方之公司名稱及參與本契約人員之姓名或身份資料。

(三) 本契約及附件之內容。	合約等級:一般

四、任一方皆需以防止其本身機密資料洩露之同等注意程度，且不低於合理之程度，防止前述資料外洩不得為其本身或任何第三人之利益而使用機密資料或使用前述資料。任一方除為實行本契約之目的而向有絕對必要知悉該機密資料之員工、代理人、顧問、其他受僱者或參與本契約之人員透露者外，不得對任何第三人提供該機密資料。任一方並同意除為本契約之目的外，亦不得未經他方事先之書面許可而為不必要之重製。

五、任一方就機密資料於下列情形之揭露或使用，不負責任：

(一) 機密資料非因任一方違反本契約而為公開者。

(二) 任一方於簽訂本契約前，即於非保密之情形下而得知者。

(三) 不負保密義務之第三人合法地揭露予他方。

(四) 該機密資料係因一方獨自開發，且非直接、間接利用他方之機密資料而開發者。

(五) 依據得適用之法律、法規、權責機關之指示、司法機關之命令或於揭露之前取得他方之同意者。

六、任一方應使獲准使用該機密資料之員工、代理人或顧問嚴格履行本契約所示之保密義務，並採取任何可能之措施以履行之，乙方並同意就其統包商及分包商之行為對甲方負連帶賠償責任。

七、本條保密義務於本契約終止或解除後[三年內]仍不失其效力。

八、本契約終止時，接受方應於收到揭露方之書面要求後十個工作日內返還、刪除及銷毀一切揭露方之機密資料，包含原始資料及複本；並向揭露方以書面確認已刪除及銷毀所有揭露方之機密資料。

## 第十四條	特別約定

一、乙方不因本契約取得甲方在本契約生效前已取得之智慧財產權。

二、本契約經甲方終止、解除或屆滿後，甲方有權就乙方所提供有關本工程之設備資料、施工圖、施工說明及其它施工所需之文件或電腦軟體，不論原樣或修改，自行或交由另承包商繼續使用，乙方不得以有著作權或其它智慧財產權而阻礙甲方就地完成本工程之權利。如上開文件或電腦軟體另有權利人者，視為乙方就其取得之使用權無償移轉或授權予甲方或承包商，乙方應擔保交付甲方之設備資料、施工圖、施工說明及其它施工所需之文件或電腦軟體未侵害他人之著作權或其他智慧財產權，倘致原權利人或其他第三人對乙方提起侵害著作權或其他權利控訴，乙方應自負責任，概與甲方無涉。

三、在本契約終止、解除或屆滿後，乙方不得以任何理由或方式限制主體工程及 其維修所需材料之供應商或其他同業，對甲方提供工程或維修材料的服務。

四、本契約第十四條、第十七條、第十九條、第二十二條第二項於本契約終止後仍繼續有效。

## 第十五條	保險

一、乙方直接僱佣之人員或轉包商、分包商之施工人員皆應投保勞工保險及依政府法令規定之其他保險。

二、乙方須自行及自費向保險公司投保，並應符合下列規定，且須於本契約簽訂時提供甲方相關之保單。

(一)  乙方應就已實施之工作價值與工程用材料(包括供給材料)，足額投保

「安裝工程綜合保險」及「雇主意外責任險」及其他經甲方指示辦理之保險：

- 「安裝工程綜合保險」：應包含但不限於綜合損失險、定作人鄰近財

物附加條款及第三人意外責任險。

- 「第三人意外責任險」：每一個人體傷或死亡保額不得低於 5,000,000 元，每一事故體傷或死亡保額不得低於 20,000,000 元，每一事故財損 保額不得低於 5,000,000 元，保險期間內最高賠償限額 50,000,000 元。

- 「雇主意外責任險」每一個人體傷或死亡保額不得低於 5,000,000 元，每一事故體傷或死亡保額不得低於新台幣 25,000,000 元，保險期間內 最高賠償限額 50,000,000 元。

(二) 乙方應依前開規定辦理保險，皆應將甲方、乙方、轉包商、分包商共同列為被保險人並加註受益人特約條款指定甲方為受益人。

(三) 乙方依前開規定投保前，其保單內容及附加條款，均需經甲方事前書面認可，變更時亦同。甲方就保單內容或附加條款要求加保或增修時，乙方不得拒絕。

(四)保險期間須包含本契約所定履約期限，如有工期延長或遲延履約者，保險期間比照順延。

三、依前開受益人條款之規定，如乙方未有處理不得當事宜，則甲方授權保險公司直接支付給乙方。

四、如有發生災害乙方未出面處理或處理得不完全時，甲方得逕行領取其保險理賠費處理善後，乙方不得有議。

五、如乙方未依約辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

## 第十六條	配合施工

一、 本工程如須與其他工程同時施工時，乙方應先與其他廠商互相協調合作， 避免施工衝突，各廠商之間如有爭議，乙方仍須盡力處理解決，且不得影 響本契約之履行。如甲方對此爭議作出裁決，則乙方應遵從之，不得異議，亦不得向甲方要求補償。

二、 施工期間為配合進度或施工需要，經甲乙雙方協商後認有增加工人或加做夜工時，乙方應即照辦，不得推諉或拒絕，除本契約另有約定外，不得要求提高本契約之單價或加價。

## 第十七條	損害賠償

就下列事項所造成之任何一切損害或損失，乙方應負責一切民事、刑事及行政責任：

一、乙方同意遵守以下事項：

(一) 乙方須確保其所提供軟硬體，包括但不限於設備、器材、零件、技術或資訊，不得侵害他人之著作權、商標權或其他智慧財產或違反其他中華民國之法令。倘甲方（含甲方客戶）因使用乙方所提供之上述設備或資訊有任何第三人對甲方或甲方之董事、監察人、經理人、員工、法定代理人及代表人提起前述智慧財產權之主張、請求、索賠、提出民刑事訴訟、向行政機關檢舉或主張任何法律權利時，乙方應出面處理並負責從事相關之辯護或和解事宜，並自負完全法律責任。乙方同意負擔甲方為解決任何因本契約設備或資訊有關侵權之請求或訴訟而生之損失及費用(包括但不限於和解金、訴訟費、律師費)。本款約定於本契約期間屆滿或終止後仍繼續有效。

(二) 如甲方依其委託律師出具法律意見判斷認第三人之侵權主張可能成立時，乙方應依甲方指示，依下列之一方式處理，並賠償甲方因此所受之損害：

- 向第三人取得必要之授權。

- 將涉嫌侵害他人權利之部分予以無償重作或修改至完全沒有侵權之狀況

二、因乙方或其轉包商、分包商違反本契約之作為或不作為，以致直接或間接造成實際或遭指控的污染、公害或私人妨礙行為，從而引起的任何請求、告訴、訴追、調查或其他任何性質之主張。

三、乙方之賠償責任包括但不限於請求、告訴、訴追、調查所生之一切相關費用、律師費用、支付之和解費用或一切經法院判決確定應由乙方負責之費用及賠償。

四、本契約賠償規定如與中華民國法令相違時，則依約適用的賠償義務則應按照該適用法所容許的最大範圍內加以解釋。

五、上開乙方應負之賠償責任，未協議解決或裁判確定前，甲方有權依照其合理認為可滿足前開請求之金額內，扣留應給付給乙方的款項。

六、本工程係甲方配合客戶之需要而委託乙方承攬，如甲方因乙方未確實履行本契約而對客戶發生之一切契約及非契約責任，均應由乙方負擔。如乙方違反本契約之約定，致甲方受到損害，亦應由乙方負擔損害賠償責任。本契約所規定之違約金屬懲罰性違約金之約定，如乙方未履約，甲合方約除等得級以:一計般罰違約

金外，亦得請求損害賠償。

## 第十八條	暫停給付

乙方有下列情形之一時，甲方得暫停付款：

(一) 施工不合圖說規範規定，經甲方通知限期改正逾期仍未改正者。

(二) 工作進度延誤超過百分之五時。

(三) 因本工程而發生應由乙方負責賠償損害之事由。

(四) 未能按時提送依本契約或甲方要求應提送之文件。

(五) 未能確實執行或違反本契約規定。

(六) 未能配合甲方要求或安全衛生要求者。

(七) 對其他分包廠商應賠償而未履行者。

(八) 有虧欠小包或工人之材料款或工資等款項尚未清償者。

(九) 乙方未依契約規定於契約期間投保並維持相關保險。

(十) 因乙方之事由致甲方有遭第三人求償之虞者。

## 第十九條	契約終止與解除

一、有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

(一) 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，履約進度落後 20 %以上，且日數達十日以上。

(二)乙方偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

(三) 乙方查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

(四) 未經甲方之事前書面同意，乙方擅自將本工程轉包或分包予第三人，經甲方查明屬實者。

(五) 乙方偷工減料或其它舞弊事件，經查情節重大者。

(六) 乙方無故停工經督促無效。

(七) 乙方發生變故不能履行契約責任時。

(八) 乙方逾規定期限尚未開工或開工進度遲緩，作綴無常或工人機具設備不足，經甲方認為不能依限完工時。

(九) 甲方認為乙方有違反本契約條款或施工不良未能履行本契約之規定。

(十) 乙方或其統包商及分包商不聽甲方人員之指示，未能與本契約有關之工程切實配合施工，經甲方勸戒無效者。

(十一) 乙方所提供之實績証明不符。

(十二) 乙方施作所用之材料與規範，示範站或樣品（若有相異，取其優者）不合，且經甲方書面要求改善，仍未達成者。

(十三) 乙方違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。

(十四) 乙方違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。

合約等級:一般

(十五) 甲方與客戶間之契約部分或全部終止或解除，甲方亦得終止或解除部分或全部本契約。

二、依前項約定致本契約終止或解除時，甲方有權將未完成之工作，一部分或全部收回自辦，或另外招商承辦，乙方不得提出任何異議或請求，且應負責賠償甲方因此所受之一切損失。甲方得將未付工程款全部保留，就乙方已依約完成之工作部分，由甲方核實計算；倘因終止或解除本契約後，由甲方自辦或另行招商承辦時之一切損失，甲方於乙方所被保留之款項內照數扣抵或逕向乙方求償。

三、本契約終止前已發生之權利義務不受影響。

## 第二十條	不可抗力

一、 任一方如因天災、人禍、事變或政府法令變更等不可抗力之情事發生，致 無法如期履行本契約所約定之義務時，得免負遲延給付責任。但前述情事 結束後，受影響之一方應繼續履行本契約。惟如前述因不可抗力而無法履 行或遲延履行之情形已持續達 30 日以上者，甲方得以書面通知乙方終止本 契約，且不因此負擔損害賠償責任。惟甲方已預付或逾付乙方之工程價款，乙方應於甲方終止本契約全部或一部後 30 日內將工程價款全部或依比例 退還甲方。

二、 為免生疑義，世界各國之關稅措施非屬本條所稱「不可抗力」，亦即，乙方

不得以此為由作為其債務不履行之非可歸責事由。且乙方亦不得以此主張

「情事變更」。

## 第二十一條 轉讓之禁止

非經甲方之事前書面同意，乙方不得將本契約之權利義務轉讓予第三人或提供為擔保之標的，若有違反，甲方得以書面通知終止本契約。

## 第二十二條	其他條款

一、本契約之準據法為中華民國法律。

二、因本契約所生之一切爭議，雙方同意本誠實信用、平等互惠原則協議解決之；如雙方無法以協議解決，同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

三、本工程之通知均以書面為憑，甲、乙雙方各指派人員為聯絡人，任一方之聯絡人變更時，應即時通知他方。

四、雙方相互之通知，應以本契約所載之地址為準，如任何一方遇有地址變更時，應即以書面通知他方，其後如有變更未經書面通知他方，致無法送達或拒收 者，以郵局第一次投遞之日期為合法送達之日期，其因而所生之ㄧ切損害，概由怠於通知地址變更之ㄧ方自行負責。

五、本契約自所載簽約日起生效。本契約生效後，取代本契約合簽約訂等前級雙:一方般所有口

頭或書面之建議或協議。

六、乙方如另與甲方有其他契約關係，雙方同意基於前述契約關係所產生乙方對甲方之債務，甲方得自乙方於本契約得領之工程款、保留款或其他款項中抵銷，乙方絕無異議。

七、本契約附件清單如下，契約附件如與契約本文有不一致或牴觸者，以契約本文為準：

(一) 附件一：工程進度表

(二) 附件二：新世紀資通承攬商職業安全衛生暨環保承諾書

(三) 附件三：新世紀資通承攬商工作場所之環境危害告知聲明書

(四) 附件四：新世紀資通承攬商職業安全衛生管理實施要點

(五) 附件五：報價單

八、本契約正本一式二份，由雙方各執存一份為憑。

（以下空白，後接用印頁）

立契約書人：

甲		方：代	表	人：

統 一 編 號：

地	址：

乙		方：代	表	人：

統 一 編 號：

地	址：

中	華	民	國	年	月	日